Compte rendu du LABASE

5 déc. 2018

Présents : Vincent, Pierre, Théau, Géronimo, Wargreen

Résumé (alternatif) du mois précédent (qui a été perdu par la personne qui avait dit qu’elle allait le faire). Décisions prises :

- mise en place d’un journal (article) sur ce qu’on fait (philo, ou les trucs qu’on fait) / recueillir des questions que les gens se posent (ex : qu’est ce qu’un virus ? pourquoi fabriquer un stétoscope ? l’ADN ? etc. ) et faire un point Science en début de réunion.

- Mise en place de discussion dans d’autres lieux (ex La Carmagnole, Dôme, Scrupule, etc) autour de sujets sur lesquels on va mettre en place des ateliers (probiotiques, champignons, bactériophages, etc)

- Discussion sur le local de LABASE, prises des cottes (mesures)

- Budget pour la construction du labo : faire un crowd-funding : comment le mettre en place ? Combien demander ?

- Une fois qu’on aura les plan et le budget, on prend une date pour faire les travaux.

- Discussion autour du logo (Kaza et Vincent)

Question 1 à la Tendresse : est ce qu’on peut mettre des chevilles « crampon » (4-5cm) dans les poutres porteuses ?

Question 2 à la Tendresse/BIB : on fait un double de la clé du local du BIB et on vous dit quand c’est fait (deux « responsables de clé » à désigner pour la clé).

# Construction du local à l’intérieur du BIB

On a déjà : Brique de Siporex : 10cm x 62,5 x 20cm et des fenêtres : 60, 61 74, 78, 92 + 2 baies vitrées 65, 3 fenêtres de 48. Trouver d’autres fenêtres.

## Cloison entrée

avec porte – 2x4,65m=10m – si on met 6 fenêtres, compter 7 lambournes verticales de 2,65m

Ferrures : 28 pour 7 montants non fixé sur béton (4 par montants : haut et bas et de chaque côté). Ferrure de 50mm (i.e. même largeur du bois) x 150mm

Trouver une porte (vitrée) avec cadre et clé (doit pouvoir se fermer à clef ou code)

## Cloison latérale

pas de porte - 6 fenêtres sur 4m (fenêtre 600mm de large) – 2x4m=8m de lambourne horizontale et ajout de 6 fenêtres donc 7 lambournes verticales de 2,25m

Ferrures : 20 pour 5 montants non fixé sur béton (4 par montants : haut et bas et de chaque côté).

# Peinture

50m2 de peintures lavables. Gratter pour retirer le plafond. Faire un enduit de lissage (surtout au plafond) – enduit type plâtre. Mettre des panneaux en Placo-plâtre type BA13 (2,5mx1m).

# Eau

20m de tuyau entre le départ et l’arrivée + raccord et robinet : 100€ TTC

Evacuation : 10m + raccord PVC : 30€

# Budget (Théau)

| Désignation | quantité | prix unitaire | prix total |
| --- | --- | --- | --- |
| Bois Lambourne horiz 2m x 50mm x 100mm | 9 |  |  |
| Bois Lambourne vertic 3m x 50mm x 100mm | 14 |  |  |
| Ferrures (50 x 150mm) | 48 |  |  |
| Porte | 1 |  |  |
| Visserie pour fixer les vitres sur bois (10cm?) |  |  |  |
| Peinture lavable |  |  |  |
| Enduit de rebouchage |  |  |  |
| Lino 20m2 |  |  |  |
| colle pour lino |  |  |  |
| Réagréage 20m2 |  |  |  |
| colle béton cellulaire (pour Siporex) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Lino 20m2 et colle pour lino qui colle sur du béton, Réagréage auto-nivelant et auto-lissant

# Organisation

## Décembre

Crowdfunding : est-ce que quelqu’un connaît un bon site de crowdfunding ? – qui s’en charge ?

Préparer sondage pour trouver une date pour 3 week-end minimum en février ou mars ou avril (le plus on est, le mieux c’est!) – Géro

## Janvier

récupération des vitres, récup matériel (visseries), disqueuses, perceuses

trouver une porte avec son cadre de porte (ou acheter).

## Février

Début des travaux si les dates collent pour les unes et les autres

# Déroulé des travaux

## Week-end 1

Déplacement des affaires

laver (brosser sol, brosser plafond)

Enduits & BA13 sur les murs puis laisser sécher

Pose des lambournes (horizontales haut et bas)

Pose des fenêtres et lambournes verticales

finition des fenêtres

remettre les affaires

## Week-end 2

Pose de la porte

lavage (aspirateur)

Sous-couche sur les enduits & BA13 et laisser sécher

ré-agréage du sol (laisser sècher au moins 2 jours) – voir avec la Tendresse

## Week-end 3

peintures des murs

pose de Lino

Électricité

## Week-end 4

Plomberie

Aération